沅江住房保障服务中心

2020年度预算单位专项资金绩效评价报告

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）精神，结合沅财绩〔2021〕1号文件的工作安排，我局对2020年度房地产专项资金绩效评价如下：

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位人员、机构构成情况

市住房保障服务中心是财政综合预算的正科级事业单位，内设办公室、计划财务股、组织人事股、运营服务股、政策法规股、计划项目股6个股室，目前实有人员303人，其中：在职174人，退休129人。机关下设15个二级机构，均为政股级。。

2、项目单位主要工作职责

（1）负责综合管理全市住房保障、棚户区改造工作;指导相关单位开展业务工作。

（2）负责全市住房保障工作。拟订全市住房保障的配套政策措施;负责组织编制全市住房保障和城市棚户区改造建设规划、年度计划;负责全市住房保障和城市棚户区改造的立项争资工作; 负责指导全市住房保障的建设和管理并督查督办;负责指导棚户区改造工作；会同有关部门做好住房保障资金的安排和监管;参与查处住房保障工作中的违规违纪问题；负责廉租房、公租房租金收缴和物业管理工作。

（3）承办市人民政府交办的其他事项等。

（二）项目绩效目标

1、基本情况

（1）500户棚户区改造项目

一是棚户区改造。2020年省住建厅下达我市棚户区改造项目计划500户（其中实物安置160户，货币安置200户，改、扩、翻建140户），租赁补助发放1500户。由工信局负责实施的改、扩、翻建140户，即将竣工。由农村农业局负责实施的78户实物安置已完成，正在开工建设。由林业局负责实施的82户实物安置，目前正在签订拆迁安置协议书，已启动拆迁。200户货币安置已与湖南粮食集团签订琼湖粮库及周边棚改框架协议，2021年1月底签订合作合同书。二是租赁补贴发放。在加快保障性住房实物配租的同时我中心进行了房产信息、户籍信息、工商登记信息、车辆信息比对。对符合条件的家庭实行租赁补贴动态保障。通过准确的核实增减，目前已发放租赁补贴1223户，发放金额111.2460万元，提高了补贴标准、扩大了补贴范围，做到应保尽保。

（2）372套廉租房还建工作

为了确保372套廉租房还建工作顺利推进，根据需求将372套化整为零，分六个区域单位负责实施。一是草尾镇66套，由市住房保障服务中心负责建设，已完成主体建设。二是阳罗镇30套，由市住房保障服务中心负责建设，正在建设。三是泗湖山48套和共华24套，由镇政府负责实施，采取收购方式，已签订收购协议，拨付收购资金，已办理部分不动产登记证。四是高新区180套，由住房保障服务中心负责实施，完成了三通一平施工，进入主体招标阶段。五是林业局24套公租房建设调整到高新区二楼改造项目，已完成。

（3）公租房清理整治专项行动

全市现有公共租赁住房5250套。为规范公共租赁住房的管理，进一步规范公共租赁住房准入和退出，我中心按照《公共租赁住房管理办法》，制定了《公租房清理整治行动方案》、《公租房腾退制度六条》，成立了公租房清理整治工作领导小组。通过电视台、电子广告牌、张贴公告等形式大力宣传公租房清理整治工作，同时积极与各部门对接，分批进行公租房住户的户籍、房产、车辆、工商营业信息的核查比对，对第一批有产权登记的51户租赁户送达了限期腾退公租房通知书。

（4）租赁住房补贴的发放

在加快保障性住房实物配租的同时我中心进行了房产信息、户籍信息、工商登记信息、车辆信息比对。对符合条件的家庭实行租赁补贴动态保障。通过准确的核实增减，目前已发放租赁补贴1223户，发放金额111.2460万元，提高了补贴标准、扩大了补贴范围，做到应保尽保。

2、资金管理情况

（1）资金申请。我市已建立保障性安居工程专项资金申报制度，相关部门均按规定时间报送中央和省级专项资金申请材料，报送的基础数据完整、准确。该项自评为5分。

（2）资金支出进度。2020年，我市共收到中央财政城镇保障性安居工程专项资金996万元，全年实际支出188万元，其中用于棚户区改造支出188万元。该项自评为4分。

（3）资金筹集。由于我市保障性住房建设项目多、任务重，除上级补助资金外，我市财政土地出让收入等资金中安排881万元用于保障性住房建设；我市财政从住房公积金增值收益中安排551万元用于公共租赁住房建设。该项自评分均为5分。

（4）合法合规性。我市各级财政部门均按文件规定及时拨付上级补助资金，不存在资金截留、挪用等违规违纪行为。该项自评分为5分。

资金管理项全市自评为19分。

3、项目管理

（1）规划计划编制。我市已制定了2020年棚改规划，为更好的把好事办好，实事办实，还制定了沅江市2018至2020年城市棚户区改造三年规划项目库，并且，要求每个项目实施单位书面2020年棚户区改造目标任务的承诺函，2020年我市根据规划继续实施城镇保障性安居工程。该项自评为5分。

（2）政策和规划计划公开。我市财政局、住房保障服务中心对于城镇保障性安居工程相关的政策、资金管理（分配）办法、绩效评价办法及中长期规划等均在官方网站进行公开，便于群众查询了解。该项自评为5分。

（3）评价报告报送及时性、完整性。我市按照上级要求积极开展绩效评价工作并及时报送绩效评价报告。该项全市自评为5分。

项目管理项自评为15分。

（三）项目效益情况

1、开工目标完成率。2020年，全市新开工保障性安居工程棚户区改造（含货币安置）500户，完成省政府年初下达目标任务500户，完成率100%。该项自评为15分。

2、租赁补贴发放目标完成率。2020年我市租赁补贴发放1223户，发放金额120万元。该项自评为14分。

3、当年符合分配条件的公租房和棚改安置住房分配率。2020年我市符合条件的公租房分配入住率达100%、棚改安置住房分配入住率达100%。该项自评为10分。

4、已保家庭户数占应保家庭户数比率。根据我市统计数据，已保家庭户数占应保家庭户数比例达100%。该项自评为10分。

5、工程质量。我市工程质量和施工安全符合要求，省住建厅巡查未发现工程质量问题，也未接到群众举报、媒体曝光的相关问题。该项自评为5分。

项目效益情况项自评为54分。

6、项目资金管理情况

我局机关财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用，项目资金严格按照国家规定的项目资金管理有关法律法规的规定使用。

（四）居民满意度

经调查走访，我市棚户区改造拆迁居民满意度90%，城镇低收入住房困难家庭满意度达到85%。该项自评为10分。

居民满意度情况项自评为10分。

二、绩效评价结果及存在的问题

（一）评价结果

2020年保障性安居工程的实施，在体现党和政府对棚户区改造政策落实的同时，很大程度上解决了我市中、低收入住房困难家庭的住房问题，使他们实现了“住有所居”的梦想，并且通过项目建设不仅改变了我市市容、市貌，而且拉动了我市经济发展，产生了良好的社会效益和经济效益。根据绩效评价指标评分体系，我市2020年城镇保障性安居工程财政资金绩效自评得分为100分。

- 存在问题

1、保障性住房建设需地方配套资金比例较大，加之补偿标准逐年提高、筹集资金困难，地方财政压力较大。

2、棚户区改造项目征迁工作难度大。大部分棚户区住户中，困难户、低保户、下岗户多，拆迁安置成本较高，甚至项目开工建设后，仍存在部分拆迁问题，间接制约了工程的建设速度。

3、审批程序有待简化。项目征迁、报批、审批程序、运作周期长，影响工程进度。如拆迁地块调整、规划方案调整等，需通过立项、报审、审批等一系列环节，往往需耗时较长，影响开工任务及时完成。

4、后期管理有待完善。公租房分配入住后，入户对于维护小区的认识不到位，后期管理需要进一步完善。

三、意见和建议

1、建议上级财政加大对保障性住房建设的扶持力度，增加补助资金。属地政府要拓宽融资渠道，加大融资力度，采取政府购买服务、发行项目收益债等多种方式，多渠道筹集资金，满足建设资金需求。

2、完善征迁补偿政策，重点解决征迁难问题，加快城镇保障性住房建设进度。

3、完善绿色通道。各有关部门要进一步强化服务配合意识，完 善安置房建设审批绿色通道，缩短审批周期，确保安置房项目早开工、早建成、早交付。

4、加强公共租赁住房小区后期维护，所需资金采取多种形式筹措，确保小区日常管理的正常运行。

2021年7月28日