沅江市水运事务中心

2021年度专项资金绩效自评报告

一、绩效目标情况

我中心主要负责水路交通监督检查；负责编制水路交通发展规划；制定港口、码头、航道、渡口渡船的新建、改建、养护项目计划，并组织实施和管理；负责开展船舶防污染水域工作，对水运企业实施行业安全管理，划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等；负责对水上水下活动进行审核和监督检查，组织和指导水上搜助和沉船沉物打捞，管理和发布航行通（警）告；负责调查、处理水上交通事故和船舶污染事故；负责规定航道的管理和航道建设、管理，设置维护航标和助航标志；负责审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析；

2021年我中心有（1）监管救助基地应急能力建设（2）渡口码头改造（3）危化船舶监控能力建设专项工作资金拨款项目3个，共收到省财政专项拨付资金共计158万元，具体如下表：

| 序号 | 项目类型 |  | 项目名称 | 资金指标文号 | 21年实拨付专项资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 级次 | 类型 |  |  |  |
| 1 |  | 业务补助 | 危化船舶监控能力建设 | 湘财预【2021】369号 | 8 |
| 2 |  | 业务补助 | 监管救助基地应急能力建设 | 湘财预【2021】369号 | 100 |
| 3 |  | 业务补助 | 渡口码头改造 | 湘财预【2021】369号 | 50 |

- 项目资金执行情况分析

- 我中心收到(1)危化船舶监控能力建设项目资金8万元，实际完成0万元（2）监管救助基地应急能力建设资金100万元，实际完成102万元（3）渡口码头改造50万元，实际完成49.4万元。

3、项目资金管理情况分析

我中心机关财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析

- (1)危化船舶监控能力建设项目资金8万元，实际完成0万元，未完成原因是因为该项目由益阳市水运事务中心统一安排为赤山油库建立的监控系统，我中心只负责付款，但由于该项目益阳市局暂未有进一步指示，因此该项目资金暂未完成（2）监管救助基地应急能力建设资金100万元，实际完成102万元，2021年我中心新购建了一艘公务用船，用于辖区水域内的水路交通监督检查组织和指导水上搜助和沉船沉物打捞，管理和发布航行通（警）告等工作（3）渡口码头改造50万元，实际完成49.4万元，2021年我中心对3处渡口码头（五花洲渡口、湘航渡口、明朗山渡口）进行了维修改造工程。

- 2、效益指标完成情况分析

- 2021年我中心的专项资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目建设管理规范，专项资金全部专款用于项目运行中，专项整治实施基本上达到了预期的环境效益、经济效益和社会效益。

- 3、满意度情况分析

- 专项整治科学合理，整治管理规范，整治监管到位，整治工作完成较好，运行保障有力，水上交通安全形势持续稳定、有序，群众反响较好，社会经济效益显著。

- 项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 加强督促对各项目的完成进度，确保各项目顺利开展实施。

- 其他需要说明的问题

- 后续工作计划

- 继续对各渡口码头进行维修改造，方便群众出行，减少渡运安全隐患。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 各渡口码头水毁相当严重，各渡口业主苦不堪言，因时代变迁，渡运生意萧条，业主维修码头费用颇大，导致渡口修复困难，但该问题对实际群众出行存在相当大的隐患，对渡运安全有相当大的影响，建议增加该项专项资金。

（三）其他